广元市农业农村局

关于四川省广元市朝天区畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案的批复

朝天区农业农村局：

你局报送的《关于呈报<四川省广元市朝天区畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案>的报告》（广朝农〔2020〕79号）收悉。该方案已于2019年通过省级专家评审并储备入库，符合规划要求且建设条件成熟、前期工作到位，原则同意实施方案，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：四川省广元市朝天区畜禽粪污资源化利用整县推进项目

二、项目建设单位：朝天区人民政府

三、项目建设地点：朝天镇、中子镇、羊木镇、云雾山镇、曾家镇、两河口镇、李家镇、大滩镇、沙河镇、水磨沟镇、麻柳乡、临溪乡等12个乡镇。

四、项目建设内容

**（一）规模养殖场**

对全区211家规模养殖场（养殖专业户）进行畜禽粪污处理利用设施的改造升级。主要建设内容如下：

1.粪污处理配套设施改造：暗道排污管29775m，污水沟改造17032.8m，节水饮水器13423套，固液分离机170台。

2.粪污处理利用设施设备建设：沉淀池6422m3，集粪池6735m3，干粪堆积棚9997㎡，沼液存储池6877m3，输送泵283台，污水泵228台，沼气池9417m3，化粪池16322m3，供气管网22112m，异味发酵床5361㎡，干粪运输车8辆。

3.消纳地配套设施建设：田间沼液存储池13071m3，输送主管道25125m，田间管网40385m，增压泵房252㎡，闸阀343个。

**（二）区域性粪污集中处理中心建设**

区域性粪污集中处理中心建设共涉及2家单位，主要建设田间沼液储存池1800m3，田间管网9000m，增压泵房及配套设备2套，闸阀90个，电力、道路等配套设施2套。

**（三）第三方粪污运输设备建设**

项目补助沼液运输车4辆，主要针对部分养殖场或养殖户不能够自行完全消纳的粪污运输，通过对粪污运输车辆购买补贴，建立沼液运输机制，保证粪污能够得到有效处理利用，主要购买8立方米沼液运输车2辆，5立方米沼液运输车2辆。

五、项目总投资及资金来源

项目总投资6482.10万元，项目申请中央预算内资金2800万元，地方配套资金300万元，业主自筹资金3382.10万元。

请你局在区政府的统一领导和监督下，严格按照批复内容，督促项目建设单位抓紧做好建设准备，积极筹措建设资金，促进项目尽早开工建设。严格执行中央预算内项目建设有关规定和程序，切实加强项目资金使用监管，确保工程质量，按期完成建设任务。建立畜禽粪污资源化利用整县推进项目运行机制，确保项目长期发挥效益。各建设单位要严格按照《招标投标法》《招标投标法实施条例》《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等规定和核准要求进行招标投标活动。

附件：四川省广元市朝天区畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案批复表

 广元市农业农村局

 2020年10月22日

附件

四川省广元市朝天区畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案批复表

|  |  |
| --- | --- |
| 一、项目名称 | 四川省广元市朝天区畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |
| 二、项目代码 | 2019-510812-77-01-413406 |
| 三、项目建设单位 | 朝天区人民政府 |
| 四、项目建设地点 | 朝天镇、中子镇、羊木镇、云雾山镇、曾家镇、两河口镇、李家镇、大滩镇、沙河镇、水磨沟镇、麻柳乡、临溪乡等12个乡镇。 |
| 五、项目建设期限 | 自投资计划下达后两年 |
| 六、项目建设内容 | 1、对全区211家规模畜禽养殖场（专业户）进行畜禽粪污处理利用设施的改造升级。2、建区域性粪污集中处理中心2个，主要建设田间沼液储存池1800m3，田间管网9000m，增压泵房及配套设备2套，闸阀90个，电力、道路等配套设施2套。3、项目实施沼液运输建设4家，主要购买8立方米沼液运输车2辆，5立方米沼液运输车2辆。 |
| 七、项目投资（万元） | 总投资 | 6482.10 |
| 其中：中央投资 | 2800 |
| 地方投资 | 300 |
| 自有资金 | 3382.10 |
| 八、招标方案 | 招标范围 | 全部招标 |
| 招标组织形式 | 委托招标 |
| 招标方式 | 公开招标、邀请招标 |
| 审批部门招标核准意见说明：项目内的单个项目总投资额达不到必须招投标规模标准，达到比选规模标准的，应按《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（中华人民共和国发改计划委员会令第3号）《四川省政府投资工程建设项目比选办法》（省政府令第197-1号）规定执行。单个项目中国有资金不占控股或者主导地位的项目，可以邀请招标。 |