广农函〔2019〕120号

广元市农业农村局

关于昭化区2019年度高标准农田建设项目

实施方案的批复

昭化区农业农村局：

你局《关于呈送昭化区2019年高标准农田建设项目实施方案的请示》（昭农〔2019〕72号）已收悉。经组织有关专家审查及复审，原则同意昭化区2019年高标准农田建设项目实施方案。现就有关事项批复如下：

第一项目片：昭化区2019年高标准农田建设项目张清片

（一）建设规模及主要建设内容：本片区涉及昭化区张家乡刘庄村、尖山村、石庙村和清水乡文华村等2个乡镇4个村。建设高标准农田3450亩，建设高效节水灌溉350亩。主要建设内容包括土地平整620亩，新建蓄水池14口，PE管道5574米，整治排水沟2210米，新建涵管26座，新修田间道2246米，整治田间道3391米，新建错车道5座，弯道加宽160平方米，道路平交口8处，机耕道倒车坪1处。

（二）投资概算：项目总投资587万元，其中中央补助资金425万元，地方配套162万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展区级验收。

第二项目片：昭化区2019年高标准农田建设项目王磨晋片

（一）建设规模及主要建设内容：本片区涉及昭化区王家镇五马村、金娥村、檀木村，磨滩镇金华村、佛岩村、碧松村、长青村、马安村、中华村、金包村，晋贤乡熨斗村共3个乡镇11个村。共规划建设高标准农田12700亩。主要建设内容包括土地平整507亩，整治灌溉渠5653米，整治排水沟1330米，新建涵管39座，新建机耕道7669米，整治机耕道5862米，新建生产路2173米，新建错车道15座，弯道加宽1125平方米，道路平交口14处，机耕道倒车坪3处。

（二）投资概算：项目总投资1069万元，其中中央补助资金710万元，地方配套359万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展区级验收。

第三项目片：昭化区2019年高标准农田建设项目太虎片

（一）建设规模及主要建设内容：本片区涉及昭化区太公镇大树村、玄贞村、太公岭村，虎跳镇毗鹿村、东沟村、东岩村共2个乡镇6个村。共规划建设高标准农田7850亩，建设高效节水灌溉1100亩。主要建设内容包括田型调整1200亩，新建蓄水池9口，管道安装9320米，整治灌溉渠4685米，整治排水沟1490米，新建涵管44座，整治机耕道4130米，新建机耕道13190米，新建错车道41座，弯道加宽260平方米，道路平交口42处，机耕道倒车坪14处。

（二）投资概算：项目总投资1334万元，其中中央补助资金969万元，地方配套365万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展区级验收。

第四项目片：昭化区2019年高标准农田建设项目卫白片

- 建设规模及主要建设内容：本片区涉及昭化区卫子镇刘家河村、沈家阁村、商家梁村、新荣村，白果乡田岩村共2个乡镇5个村。共规划建设高标准农田6000亩。主要建设内容包括田型调整393亩，新建蓄水池16口，新建灌溉渠484米，新建排水沟2032米，新建涵管14座，整治机耕道1754米，新建机耕道3032米，生产路2403米，新建错车道3座，弯道加宽450平方米，道路平交口21处，机耕道倒车坪1处。

（二）投资概算：项目总投资550万元，其中中央补助资金399万元，地方配套151万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展区级验收。

第五项目片：昭化区2019年高标准农田建设项目小寺山片

- 建设规模及主要建设内容：本片区涉及昭化区拣银岩街道办拣银岩村，柳桥乡柳桥村共两个乡镇2个村。共计划建设高标准农田2000亩，建设高效节水灌溉550亩。主要建设内容包括田型调整730亩，土壤培肥730亩，新建蓄水池11口，管道安装7427米，整治排水沟1100米，新建涵管30座，整治机耕道4560米，新建机耕道540米，新建生产路2660米，新建错车道17座，弯道加宽220平方米，道路平交口19处，机耕道倒车坪6处。

（二）投资概算：项目总投资1300万元，其中中央补助资金973万元，地方配套327万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展区级验收。

请接此批复后，请按照相关法律法规及基本建设项目管理规定，尽快开展项目前期工作，抓紧组织工程实施，加强项目和资金管理，确保工程如期完工，充分发挥项目效益。并严格按照项目信息报送工作相关要求，按时将项目建设进展情况、资金到位和完成情况报送我局。

附件：审批部门招标核准意见

广元市农业农村局

2019年8月2日

附件：

审批部门招标核准意见

项目名称：昭化区2019年度高标准农田建设项目

项目业主：昭化区农业农村局

|  | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 比选 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | 竞争性谈判招标 |  |  |
| 勘察设计 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 重要设备 和材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明： 1、招标范围：勘察设计、施工、监理、重要设备和材料（含安装）招标，如达不到国家必须招标规模标准的单项工程，通过比选确定承包单位，比选严格按照《四川省人民政府关于修改<四川省投资工程建设项目比选办法>的决定》（省政府令第197-1号）规定执行。 2、招标方式：公开招标。招标公告应在《全国公共资源交易平台(四川省.广元市)》(www.gyggzyjy.cn)发布招标公告，招标人自愿的，也可以同时在其它媒介发布。 3、招标组织形式：委托招标。招标代理机构按照《四川省发展和改革委员会关于印发<四川省国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件>的通知》(川发改政策〔2010〕130号)，采用比选方式确定具备相应资质、综合信用评价好的招标代理机构组织招标活动。 4、评标标准应在招标文件中详细规定，除此之外不得另行制定任何标准和细则。 5、评标专家的确定按照《四川省评标专家库管理办法》（川办发〔2003〕13号）的规定执行。 6、招标代理机构应按照《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》第十三条规定逐项提供备案材料，并按有关规定使用标准文本。 7、所有招投标活动必须在具备法定条件后方能开展，招标人应邀请有关行政监督部门对开标、评标、定标进行监督。 8、招标人在招标活动中对已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式不得擅自变更，确因特殊情况需变更的，应重新申报核准。 广元市农业农村局 2019年8月2日 |

抄送：昭化区发展和改革局