广农函〔2019〕118号

广元市农业农村局

关于苍溪县2019年度高标准农田建设项目

实施方案的批复

苍溪县农业农村局：

你局《关于报送苍溪县2019年高标准农田建设项目实施方案的请示》（苍农〔2019〕91号）已收悉。经组织相关专家审查及复审，原则同意苍溪县2019年高标准农田建设项目实施方案。现就有关事项批复如下：

第一项目片：苍溪县2019年度八庙片高标准农田建设项目

（一）建设规模及建设内容：本项目涉及苍溪县八庙镇举台村、涧溪村、塘坪村、郁家沟村、青春村共计1个乡镇5个村22个组共计建设高标准农田5000亩。建设内容主要包括新建田间作业道8526.33米，田间排灌渠道5298.80米，整治山坪塘9座，新建100方蓄水池1口。

（二）投资概算：本片计划总投资748万元，其中中央补助资金541万元，省级配套资金207万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展县级验收。

第二项目片：苍溪县2019年陵江东青片高标准农田建设项目

（一）建设规模及建设内容：本项目涉及苍溪县陵江镇金陵、拱桥、龙溪、许寺、东方，东青镇玉京、中兴、高峰共2个乡镇8个村社50个组共计建设高标准农田10000亩。建设内容主要包括整治山坪塘3座，衬砌渠系2368.91米，硬化田间道路6284.58米，田型调整护坡工程4831.42米，石河堰治理护坡工程1846.96米。

（二）投资概算：本项目计划总投资1496万元，其中中央补助资金1082万元，地方配套414万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展县级验收。

第三项目片：苍溪县2019年亭子浙水片高标准农田建设项目

（一）建设规模及建设内容：本项目涉及苍溪县亭子镇五福村、沿江村、长江村、大营村、佛山村，浙水乡四坪村、平江村、大湾村、小浙村共计两个乡镇9个村（社区）67个组共计建设高标准农田10000亩，含高效节水灌溉4000亩。建设内容主要包括新建田间作业道7425.01米，田间排灌渠道20115.35米，田型调整护坡工程1227.78米，整治山坪塘4座，新建100方蓄水池5口，平整改土694.89亩。

（二）投资概算：本片计划总投资1576万元，其中中央补助资金1141万元，省级配套资金435万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年4月为工程施工期，2020年5月开展县级验收。

请接此批复后，请按照相关法律法规及基本建设项目管理规定，尽快开展项目前期工作，抓紧组织工程实施，加强项目和资金管理，确保工程如期完工，充分发挥项目效益。并严格按照项目信息报送工作的相关要求，按时将项目建设进展情况、资金到位和完成情况报送我局。

附件：审批部门招标核准意见

广元市农业农村局

2019年8月2日

抄送：苍溪县发展和改革局

附件：

审批部门招标核准意见

项目名称：苍溪县2019年高标准农田建设项目

项目业主：苍溪县农业农村局

|  | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 比选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 重要设备 和材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、招标范围：勘察设计、施工、监理、重要设备和材料（含安装）招标，如达不到国家必须招标规模标准的单项工程，通过比选确定承包单位，比选严格按照《四川省人民政府关于修改<四川省投资工程建设项目比选办法>的决定》（省政府令第197-1号）规定执行。 2、招标方式：公开招标。招标公告应在《全国公共资源交易平台(四川省.广元市)》(www.gyggzyjy.cn)发布招标公告，招标人自愿的，也可以同时在其它媒介发布。 3、招标组织形式：委托招标。招标代理机构按照《四川省发展和改革委员会关于印发<四川省国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件>的通知》(川发改政策〔2010〕130号)，采用比选方式确定具备相应资质、综合信用评价好的招标代理机构组织招标活动。 4、评标标准应在招标文件中详细规定，除此之外不得另行制定任何标准和细则。 5、评标专家的确定按照《四川省评标专家库管理办法》（川办发〔2003〕13号）的规定执行。 6、招标代理机构应按照《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》第十三条规定逐项提供备案材料，并按有关规定使用标准文本。 7、所有招投标活动必须在具备法定条件后方能开展，招标人应邀请有关行政监督部门对开标、评标、定标进行监督。 8、招标人在招标活动中对已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式不得擅自变更，确因特殊情况需变更的，应重新申报核准。 广元市农业农村局 2019年8月2日 |